Cahier de charges

pour le cours :

Projet IA : Méthodologie et déploiement

(IFM31111-A2025)

Section# 0010

Tableau des matières

Introduction	3

I.	Définition du problème et planification	4

1.	Problématique détaillée, justification et besoin métier	4

2.	Objectifs mesurables (KPIs)	7

3.	Cahier des charges – résumé détaillé	8

4.	Démarche de planification (Go/No-Go)	10

II.	Collecte et préparation des données (10 points)	11

1.	Choix du dataset et justification (détaillé)	11

2.	Méthodes de collecte documentées	12

3.	Prétraitement rigoureux (détaillé)	13

4.	Journal du projet (mise à jour)	15

III.	Modélisation et évaluation	15

1.	Choix du modèle (justification détaillée)	15

2.	Résultats comparatifs	16

3.	Métriques principales et secondaires	17

4.	Évaluation finale et analyse critique	18

IV.	Déploiement	19

1.	Exécution locale de l’API	19

2.	Construction et exécution du conteneur Docker	21

3.	Structure complète du projet	23

4.	Déploiement sur Google Cloud Run	23

5.	Plan de suivi, maintenance et monitoring	25

6.	Journal des risques	27

Conclusion	28

V.	Annexes	29

# Introduction

La gestion budgétaire constitue un enjeu central pour toute entreprise spécialisée dans l’organisation d’événements, un domaine où chaque projet présente des caractéristiques uniques et fortement variables. Pour Événements Pro Inc., cette complexité s’est accentuée au fil du temps en raison de la diversité des prestataires, des facteurs logistiques, et des conditions externes influençant directement les coûts. Les méthodes traditionnelles d’estimation  basées sur l’expertise humaine, l’analyse manuelle de devis antérieurs et des hypothèses approximatives  montrent aujourd’hui leurs limites : lenteur, imprécisions importantes et difficulté à répondre rapidement aux demandes des clients.

Dans un contexte où la réactivité et la précision constituent des avantages compétitifs majeurs, l’entreprise a exprimé le besoin stratégique de moderniser et d’optimiser son processus de prévision budgétaire. Le recours à un modèle d’intelligence artificielle s’impose alors comme une solution idéale pour exploiter la richesse des données disponibles, identifier les relations complexes entre les variables et automatiser la génération de devis fiables.

Ce rapport s’inscrit précisément dans cette démarche. Il présente l’ensemble des étapes menant à la conception d’un modèle prédictif performant, de la définition rigoureuse du problème à l’évaluation des performances, en passant par la collecte des données, leur préparation, la modélisation et l’optimisation. L’objectif final est de fournir un outil robuste, interprétable et opérationnel, capable d’améliorer significativement les processus décisionnels d’Événements Pro Inc.

# Définition du problème et planification

## Problématique détaillée, justification et besoin métier

### Contexte général

Événements Pro Inc. est une entreprise américaine reconnue pour sa capacité à organiser une grande variété d’événements : concerts, festivals, conférences professionnelles, mariages haut de gamme, soirées corporatives, lancements de produits, etc. Une des forces de l’entreprise repose sur sa capacité à collaborer avec un réseau de prestataires variés : traiteurs, techniciens, décorateurs, agences de sécurité, artistes, fournisseurs de matériel, etc.

Cependant, cette diversité complexifie drastiquement la prévision budgétaire, un élément crucial de toute entreprise de ce secteur. Chaque événement est différent, chaque client a des exigences spécifiques, et de multiples facteurs influencent fortement le coût final. Ces facteurs sont :

- Type d’événement (concert vs conférence)

- Nombre de participants

- Capacité et coût de location du lieu

- Localisation géographique (ville, région)

- Saison ou période (fort impact sur les prix)

- Météo prévue (surtout pour événements extérieurs)

- Logistique (hébergement, transport, sécurité)

- Niveau de concurrence (événements proches)

- Sponsors, préventes, dépenses marketing

- Permis, licences et assurances

- Coûts du personnel et de l’équipement

Chaque paramètre intervient dans la construction du budget final, souvent de manière non linéaire ou interdépendante.

### Problème actuel rencontré par l’entreprise

La méthode actuelle repose essentiellement sur :

- l’expérience des chefs de projet,

- l’analyse de devis passés,

- des grilles tarifaires internes,

- des hypothèses parfois incertaines,

- des estimations approximatives provenant des prestataires.

Cette approche manuelle pose plusieurs difficultés critiques :

a) Lent processus de génération de devis

Créer un devis fiable nécessite parfois plusieurs jours, car il faut :

- appeler les prestataires,

- analyser les demandes du client,

- évaluer les coûts variables,

- ajuster des scénarios.

b) Forte imprécision

L’entreprise note des écarts de 25 % à 40 % entre les coûts prévus et les coûts réels.
Ces écarts créent :

- des marges compromises,

- des pertes financières sur certains événements,

- un manque de compétitivité dans les appels d’offres,

- des négociations plus longues avec des clients exigeants.

c) Difficulté d’ajustement rapide aux demandes des clients

Les clients demandent souvent des devis rapides et comparatifs.
Un délai d’attente trop long peut entraîner :

- la perte d’un contrat,

- une mauvaise perception de la réactivité de l’entreprise,

- une difficulté à se différencier de la concurrence.

### Problématique centrale (formulation finale)

Comment développer un modèle d’intelligence artificielle capable de prédire rapidement, de manière fiable et interprétable, le budget total d’un événement (Total_Cost) à partir des caractéristiques planifiées, afin d’améliorer la précision des devis, d’accélérer la prise de décision et d’optimiser les marges d’Événements Pro Inc.?

### Pourquoi cette problématique est pertinente et essentielle

- Les coûts sont influencés par de nombreux facteurs corrélés et non linéaires. l’IA devient l’outil le plus adapté.

- Un devis rapide: avantage compétitif décisif.

- Une estimation précise : meilleure planification des ressources.

- Un modèle basé sur l’historique : réduction drastique des erreurs.

- Forte valeur stratégique pour la direction et pour les équipes terrain.

## Objectifs mesurables (KPIs)

L’objectif principal du modèle est double : précision + rapidité.

Objectif principal

Erreur d’estimation ≤ 10 % entre prédiction et coût réel.

Objectifs techniques

- R² ≥ 0.85 sur le jeu de test.

- RMSE : réduction d’au moins 10 % par rapport au modèle de base.

- MAE < 10 % du coût moyen.

- Variance des scores de validation croisée ≤ 10 %, preuve de robustesse.

Objectifs opérationnels

- Réduire le temps moyen de création d’un devis de 50 %.

- Générer une prédiction en < 100 ms (temps d’inférence).

- Entraîner le modèle en < 30 minutes sur un environnement standard.

Objectifs organisationnels

- Fournir un modèle interprétable (Feature Importance).

- Livre un fichier .pkl exploitable et une mini-application de test.

- Documenter l’ensemble du processus (journal de projet + rapport final).

## Cahier des charges – résumé détaillé

Le cahier des charges fourni contient :

a) Description du client et du besoin

- Activité : organisation d’événements.

- Besoin : outil d’aide à la décision → prédiction budget.

b) Périmètre fonctionnel

Inclut :

- Modèle prédictif supervisé (régression)

- 27 variables d’entrée

- Interface de démonstration

- API ou prototype minimal

- Documentation complète

- Dataset structuré (1M lignes)

Exclut :

- CI/CD

- Intégration SI entreprise

- Données temps réel (météo live)

c) Périmètre géographique

- USA uniquement, car

  - dataset US,

  - coûts et contextes américains.

d) Contraintes légales

- Respect RGPD / LPRPDE

- Anonymisation des données personnelles

- IA responsable : réduire biais, assurer transparence.

e) Livrables finaux

- Rapport de 5-10 pages

- Notebook Colab

- Journal de projet

- Présentations Jalon 1–2–3

- Modèle .pkl

- Mini application de test

## Démarche de planification (Go/No-Go)

La planification suit Design Thinking + CRISP-DM :

Étape 1 : Empathie / Compréhension

Analyse du métier, interviews, compréhension du besoin.
Go si problème clair et périmètre défini.

Étape 2 : Définition

Reformulation du besoin client, KPIs, périmètre technique.
Go si objectifs validés.

Étape 3 : Collecte des données

Import, validation, traçabilité, qualité.
No-Go si dataset incorrect ou incomplet.

Étape 4 : Préparation & Feature Engineering

Nettoyage, encodage, variables dérivées.
Go si dataset propre, cohérent.

Étape 5 : Modélisation initiale

Baselines + premières métriques.
Go si R² > 0.80 (niveau minimum raisonnable).

Étape 6 : Optimisation

RandomSearchCV, tuning hyperparamètres, sélection variables.
Go si modèle respecte contraintes entraînement/inférence.

Étape 7 : Évaluation finale

Test sur jeu final, analyse, interprétation.
No-Go si RMSE trop élevé ou modèle instable.

Étape 8 : Démonstration et remise

Préparation mini-app, documentation, rapport.

# Collecte et préparation des données (10 points)

## Choix du dataset et justification (détaillé)

### Jeu principal

Dataset Event Budget Prediction, synthétique, 1 000 000 lignes :

Il comprend :

- des variables catégorielles (Event_Type, Season, Competition_Level),

- des variables numériques (Venue_Capacity, Marketing_Budget, Sponsorship…),

- des coûts détaillés (Venue_Rental_Cost, Staff_Cost, Licenses…),

- des données externes (Weather_Forecast, Nearby_Events),

- la cible Total_Cost.

Pourquoi il est pertinent :

- Très riche

- Représentatif d’un très large éventail de situations

- Cohérent avec la réalité américaine

- Suffisant pour entraîner des modèles complexes

### Données internes

- Factures

- Budgets passés

- Devis historiques
Utilisés pour contrôler cohérence du dataset synthétique.

### Données externes

- Jours fériés US

- Météo (prévue à J-n)
Utilisées pour enrichir variables, non pour remplacer le dataset source.

## Méthodes de collecte documentées

Pour chaque source :

Étape 1 — Importation

Lecture CSV avec  Pandas
Contrôle du nombre de lignes, des colonnes, du schéma, des types.

Étape 2 — Validation

- Vérification identifiants uniques (Event_ID)

- Détection des valeurs aberrantes

- Comptage des valeurs manquantes

- Contrôle des doublons

Étape 3 — Traçabilité

Chaque fichier a :

- Nom

- Version

- Date d’import

- Source

- Auteur

## Prétraitement rigoureux (détaillé)

### Nettoyage

- Suppression de 0.04 % de doublons

- Résolution d’incohérences (season vs date)

- Vérification plages valides des coûts

### Encodage

- One-hot encoding des catégories clés

- Target encoding pour catégories volumineuses (ex. location)

- Label encoding interne pour modèle linéaire

### Gestion des valeurs manquantes

Méthodes utilisées :

- moyenne/médiane pour nombres

- mode pour catégories

- imputation conditionnelle (coûts liés → utilisation ratios historiques)

### Feature Engineering (détaillé)

Variables dérivées ajoutées :

- Coût moyen par participant

- Ratio marketing / revenus potentiels

- Revenus prévisionnels (tickets × prix moyen)

- Indicateur saison haute/basse

- Intensité concurrentielle

- Weekend vs weekday

- Densité des coûts infrastructure

- Effet combiné météo × indoor/outdoor

- Quartier/arrondissement (si localisation détaillée)

### Réduction dimensionnelle

- Analyse Mutual Information (sélection 10 features)

- PCA (10 components)

- RFE (à 20 features optimales)
Justification documentée (précision vs interprétabilité).

- validation croisée k=5 ( 5 plits)

### Split des données

Le jeu de données a été divisé de manière à garantir une évaluation impartiale et robuste des modèles. Pour ce faire, une séparation classique 75 % / 25 % a été réalisée :

- 75 % du dataset constitue l’ensemble d’entraînement, utilisé pour apprendre les relations entre les variables explicatives et la variable cible Total_Cost.

- 25 % restants sont destinés au jeu de test, utilisé exclusivement à la fin du processus pour mesurer la capacité réelle du modèle à généraliser sur des données jamais vues auparavant.

En complément, afin de renforcer la fiabilité des résultats et réduire le risque qu’un simple découpage arbitraire du dataset influence les performances, une validation croisée à 5 plis (k=5) a été appliquée. Cette approche consiste à diviser l’ensemble d’entraînement en 5 sous-parties distinctes : le modèle s’entraîne successivement sur 4 sous-ensembles et est validé sur le 5ᵉ.

## Journal du projet (mise à jour)

Le journal de projet représente un élément essentiel de la traçabilité du développement du modèle. Il permet de documenter précisément chaque action effectuée, d’assurer une transparence complète du processus et de faciliter la révision ou la reproduction ultérieure des étapes. Le journal comporte d’abord les dates des traitements, indiquant quand chaque transformation, nettoyage ou expérimentation a été réalisée. Ces dates servent également à comprendre la chronologie du travail et la durée consacrée à chaque étape.

Ensuite, le journal recense les versions successives du dataset, car plusieurs itérations ont été utilisées : version brute importée, version nettoyée, version enrichie avec des variables dérivées, version réduite pour RFE ou Mutual Information, etc. Pour chacune de ces versions, le journal précise quelles transformations ont été appliquées.

Le journal décrit également les raisons justifiant les décisions prises.

Enfin, il regroupe les résultats des tests réalisés, en particulier les performances obtenues pendant la validation croisée, ainsi que des captures des scores des différents modèles.

# Modélisation et évaluation

## Choix du modèle (justification détaillée)

Pour répondre au problème de prédiction du coût total d’un événement — un problème de régression supervisée — plusieurs familles de modèles ont été testées afin de couvrir à la fois des approches linéaires classiques et des approches non linéaires plus flexibles.

La première famille testée regroupe les modèles linéaires, incluant Linear Regression, Ridge, Lasso et ElasticNet. Ces modèles présentent plusieurs avantages majeurs. Ils sont rapides à entraîner, faciles à implémenter et surtout très interprétables ;ce qui permet d’identifier facilement quelles variables influencent le plus les coûts. Les variantes régularisées (Ridge, Lasso, ElasticNet) permettent de gérer efficacement la multicolinéarité entre les variables, de réduire le risque de surapprentissage, et dans le cas du Lasso, de sélectionner automatiquement les variables les plus pertinentes en annulant certains coefficients. En tant que baselines, ces modèles sont donc indispensables : ils offrent des performances solides et servent de référence pour évaluer la pertinence de modèles plus complexes.

La seconde famille testée est celle des modèles d’ensemble, incluant Random Forest Regressor, Gradient Boosting Regressor et, dans certains tests exploratoires, XGBoost ou LightGBM. Ces modèles sont réputés pour leur capacité à capturer des relations non linéaires et des interactions complexes entre variables, ce qui les rend particulièrement adaptés aux données tabulaires riches comme celles du projet. Le Random Forest est robuste, peu sensible au bruit et offre une bonne généralisation, tandis que les méthodes de boosting (Gradient Boosting, XGBoost) excellent dans la réduction successive des erreurs, produisant des modèles particulièrement précis et souvent leaders en performance sur de nombreux benchmarks.

## Résultats comparatifs

L’évaluation comparative des modèles a révélé des tendances claires. Les modèles linéaires ont obtenu des performances remarquablement bonnes, avec un R² compris entre 0.926 et 0.928 selon les variantes testées, démontrant que le dataset contient une structure suffisamment linéaire pour permettre une bonne modélisation même avec des approches simples. Le Random Forest, bien que robuste, a présenté un score légèrement inférieur (R² ≈ 0.922) et une variance un peu plus élevée.

Le Gradient Boosting Regressor a atteint un score proche de 0.927, avec un écart-type très faible lors de la validation croisée, signe d’une grande stabilité. Toutefois, le résultat le plus notable provient de la combinaison Lasso + Mutual Information, utilisant un jeu réduit à 10 variables, qui a atteint une performance de R² = 0.9304, démontrant qu’un modèle simple et léger peut surpasser des modèles plus complexes lorsqu’il est construit sur des variables particulièrement bien sélectionnées.

Optimisation des hyperparamètres

L’optimisation des modèles a été effectuée de manière systématique pour garantir la meilleure combinaison possible entre biais et variance. Deux méthodes principales ont été utilisées : RandomSearchCV, permettant d’explorer efficacement un large espace d’hyperparamètres avec une consommation réduite de temps, puis une validation croisée à 5 plis, assurant une estimation fiable et stable des performances réelles.

Parmi les hyperparamètres optimisés, on retrouve pour les modèles d’ensemble :

- le max_depth, contrôlant la profondeur des arbres,

- le nombre d’estimateurs (n_estimators), déterminant la complexité et la capacité du modèle,

- le learning_rate, crucial pour les modèles de boosting,

- le min_samples_split / min_samples_leaf, influençant la régularisation.

Des contraintes strictes ont été respectées tout au long du processus :

- un temps d’entraînement maximum de 30 minutes,

- une taille de modèle inférieure à 50 Mo,

- une variance des scores de validation croisée inférieure à 10 % pour assurer la stabilité.

Ces limites techniques ont guidé les choix d’hyperparamètres, en évitant par exemple les modèles trop profonds ou les ensembles trop massifs.

## Métriques principales et secondaires

Les performances ont été évaluées avec plusieurs métriques complémentaires.

Les métriques principales, au cœur de la sélection du modèle final, sont :

- le RMSE, métrique prioritaire, car elle pénalise davantage les prédictions comportant de gros écarts ;

- le R², indiquant la proportion de variance expliquée ;

- le MAE, représentant l’erreur moyenne absolue et facilement interprétable en dollars.

En complément, plusieurs métriques secondaires ont été utilisées pour affiner l’analyse :

- la variance des scores en validation croisée, pour mesurer la stabilité du modèle ;

- les courbes d’apprentissage, identifiant surapprentissage ou sous-apprentissage ;

- l’analyse des erreurs extrêmes, utile pour comprendre les situations où le modèle performe mal ;

- enfin, le temps d’inférence (time to predict), important pour un usage en contexte réel.

## Évaluation finale et analyse critique

Lors de l’évaluation finale sur le jeu de test, les modèles ont confirmé les tendances observées en validation croisée. Le Gradient Boosting a atteint une performance stable avec un R² ≈ 0.927, démontrant une excellente capacité à capturer les interactions complexes entre variables. Le modèle Lasso combiné à la sélection de variables par Mutual Information a obtenu la meilleure performance avec un R² ≈ 0.9304, bien qu’il soit beaucoup plus simple structurellement. Le Random Forest, tout en restant performant (R² ≈ 0.922), a montré une variance plus élevée et une tendance à légèrement sous-performer par rapport aux deux modèles précédents.

L’interprétation globale met en lumière que les modèles linéaires régularisés sont étonnamment efficaces, offrant un excellent compromis entre précision, stabilité et interprétabilité. Le Gradient Boosting se distingue comme l’un des meilleurs choix pour une performance brute optimale, car il gère très bien les non-linéarités et les cas atypiques. En revanche, le Lasso, lorsqu’il est combiné à une sélection rigoureuse des variables, constitue une solution particulièrement attrayante, car il est léger, très explicable, facile à déployer et pourtant extrêmement performant.

La recommandation finale dépend donc du contexte d’utilisation :

- Si la priorité est la performance maximale, le modèle recommandé est le Gradient Boosting.

- Si la priorité est la simplicité, la transparence et la rapidité de déploiement, le meilleur choix est le Lasso + Mutual Information, qui nécessite moins de ressources tout en offrant une performance légèrement supérieure.

# Déploiement

Événements Pro Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans l'organisation d'événements de toutes tailles et de toutes natures : concerts, conférences professionnelles, festivals, mariages haut de gamme, soirées corporatives, galas et lancements de produits. Cette diversité constitue l’un des atouts majeurs de la compagnie, puisqu’elle lui permet de répondre à un large éventail de clients, qu’ils soient institutionnels, corporatifs ou particuliers. Elle dispose d’un réseau d’intervenants vaste, allant des traiteurs aux équipes techniques audiovisuelles, en passant par des fournisseurs spécialisés en sécurité, logistique, installation de scènes, décoration ou encore gestion d’artistes.

Cependant, ce positionnement diversifié complexifie énormément la gestion budgétaire, un enjeu central dans l'industrie événementielle. Chaque événement est unique et présente des contraintes particulières. Les coûts varient de manière non linéaire en fonction d’un grand nombre de paramètres : type d’événement, taille de la salle, localisation, saison, affluence prévue, dépenses marketing, nombre de prestataires à mobiliser, licences administratives, conditions météorologiques, sécurité, etc. La multiplicité et l’interdépendance de ces variables rendent la prévision budgétaire particulièrement difficile pour les équipes de gestion.

Dans ce contexte, l’entreprise souhaite intégrer l’IA afin d’optimiser ses décisions, réduire les risques financiers, automatiser certaines estimations et améliorer la performance globale de ses opérations. Le projet décrit ici consiste à développer un modèle prédictif permettant d’estimer l’achalandage d’un événement à partir de données clés, puis à déployer ce modèle sous forme d’API accessible publiquement via Google Cloud Run.
L'objectif final est d'offrir une solution robuste, accessible, conteneurisée, documentée et facilement intégrable en production.

## Exécution locale de l’API

Cette section explique comment exécuter localement l’API FastAPI développée pour la prédiction du budget événementiel. La solution est conçue pour être simple à exécuter, à condition d'avoir les outils de développement essentiels installés sur votre machine.

Pré-requis techniques

Avant de lancer l’API, vous devez avoir installé les éléments suivants :

- Python 3.9+

- pip (gestionnaire de packages Python)

- Git (optionnel, mais recommandé pour cloner le projet)

- Un terminal ou PowerShell (Windows), bash (Linux/Mac)

Installation des dépendances

Le projet inclut un fichier requirements.txt qui liste toutes les bibliothèques nécessaires.
Après avoir téléchargé ou cloné le projet, naviguez dans le dossier racine et exécutez :

pip install -r requirements.txt

Cela installera notamment :

- FastAPI

- Uvicorn

- Pandas

- Scikit-learn

- Jinja2

Ainsi que les dépendances internes à votre modèle.

Lancer l’API en local

Une fois les dépendances installées, l’API peut être démarrée avec la commande :

uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

L’option --reload permet de recharger automatiquement l’application en cas de modification du code source.

Le serveur local sera alors accessible à l’adresse :

http://localhost:8000

La page d’accueil vous affichera un formulaire HTML permettant de tester la prédiction.
Vous pouvez aussi accéder à la documentation interactive générée automatiquement par FastAPI :
http://localhost:8000/docs

## Construction et exécution du conteneur Docker

Docker permet d’encapsuler toute l’application (API + modèle + bibliothèques) dans un conteneur portable, garantissant un fonctionnement identique sur n’importe quelle machine ou plateforme cloud.

Rôle du fichier Dockerfile

Le fichier Dockerfile du projet décrit toutes les instructions nécessaires pour construire l’image Docker.
Il permet notamment de :

- Définir l’image de base (Python 3.11 slim)

- Copier le code source dans l’image

- Installer les dépendances via requirements.txt

- Exposer un port interne (8080)

- Définir la commande de démarrage (uvicorn)

En production, ce Dockerfile garantit une réplication exacte de l’environnement de développement.

Rôle du fichier requirements.txt

Ce fichier liste l’ensemble des packages Python indispensables au fonctionnement de l’API et du modèle.
Il assure :

- la reproductibilité de l'environnement,

- la simplicité des installations,

- la compatibilité du système dans un conteneur Linux (contrairement à pywin32, qui a été retiré).

Construire l’image Docker en local

À la racine du projet :

docker build -t api-model-prediction-budget .

Cette commande crée une image nommée api-model-prediction-budget.

Exécuter le conteneur en local

docker run -p 8000:8080 api-model-prediction-budget

Vous pourrez ensuite accéder à l’API via :

http://localhost:8000

## Structure complète du projet

Voici l’organisation détaillée du projet :

## Déploiement sur Google Cloud Run

Le déploiement a été réalisé sur Google Cloud Platform (GCP) avec un conteneur Docker exécuté dans Cloud Run, un service serverless permettant d'héberger des applications conteneurisées.

Préparation du compte Google Cloud

Avant le déploiement, il a fallu :

- Créer un compte Google Cloud.

- Créer un nouveau projet :

projet-ia-prediction-budget

- Activer les API nécessaires :

  - Cloud Run

  - Cloud Build

  - Container Registry / Artifact Registry

Installation et configuration du Google Cloud SDK

Depuis votre machine :

gcloud init

Cela permet de :

- Se connecter via votre compte Google

- Sélectionner le projet

- Configurer l’environnement gcloud

Construction de l’image via Google Cloud Build

Depuis le dossier du projet :

gcloud builds submit --tag gcr.io/projet-ia-prediction-budget/api-model-prediction-budget

Cette étape envoie tous les fichiers au service Cloud Build, qui crée automatiquement l’image Docker.

Déploiement automatique sur Cloud Run

Commande utilisée :

gcloud run deploy api-model-prediction-budget --image gcr.io/projet-ia-prediction-budget/api-model-prediction-budget --platform managed --region us-central1 --allow-unauthenticated

Cloud Run se charge ensuite de :

- Déployer le conteneur

- Gérer automatiquement la scalabilité

- Assigner une URL publique

- Configurer la sécurité et le monitoring

URL de l’API déployée

Votre API en production est accessible ici :

https://api-model-prediction-budget-871459561848.us-central1.run.app/

Ce lien permet d'accéder au formulaire HTML déployé intégralement en cloud.

## Plan de suivi, maintenance et monitoring

Afin d’assurer la fiabilité du modèle en production et anticiper les dérives, un plan complet de monitoring a été défini.

Collecte des données en production

Chaque prédiction effectuée par l’API est automatiquement enregistrée :

- Inputs utilisateurs

- Valeur prédite

- Temps de réponse

- Eventuelles erreurs

Ces données servent de base pour :

- analyser la performance réelle,

- détecter des comportements anormaux,

- préparer le réentraînement du modèle.

Détection de dérive (concept drift)

Une dérive peut survenir lorsque :

- le comportement du public change,

- les coûts d’événements évoluent,

- les tendances marketing se modifient,

- des facteurs externes influencent l’industrie.

Pour cela, un monitoring basé sur :

- MAE en production

- distribution des entrées

- comparaison avec les données d’entraînement

est indispensable.

Réentraînement du modèle

Un plan complet est prévu :

- Collecte continue des données réelles

- Analyse mensuelle de la dérive

- Déclenchement automatique d’un réentraînement si besoin

- Versionnage complet du modèle via MLflow

- Rétrocompatibilité assurée via model.pkl versionné

Système d’alerte

En cas d'anomalie :

- chute brutale de performance,

- erreurs répétées,

- temps de réponse dégradés,

un système de logs et notifications permet d’alerter l’équipe technique.

## Journal des risques

Voici les principaux risques identifiés :

Risque 1 : modèle obsolète

Mitigation : réentraînement périodique, surveillance des dérives.

Risque 2 : augmentation soudaine du trafic

Mitigation : Cloud Run ajuste automatiquement le nombre d’instances.

Risque 3 : coûts cloud non maîtrisés

Mitigation : quotas, arrêt manuel, budget GCP configuré.

Risque 4 : données incomplètes ou incorrectes

Mitigation : validation des entrées, logs détaillés.

Haut du formulaire

# ConclusionBas du formulaire

La mise en œuvre de ce projet a permis de transformer une problématique métier complexe en une solution technologique concrète et performante. Grâce à une démarche structurée mêlant Design Thinking et CRISP-DM, chaque étape — de la compréhension du besoin à la validation finale — a contribué à développer un modèle prédictif fiable, rapide et aligné avec les objectifs opérationnels d’Événements Pro Inc.

Les résultats obtenus démontrent clairement l’apport de l’intelligence artificielle dans la prédiction des coûts événementiels : un modèle atteignant un R² supérieur à 0.93, une stabilité remarquable en validation croisée, et une capacité à exploiter efficacement un ensemble de variables complexes, notamment grâce à la sélection intelligente de caractéristiques. Les performances atteintes dépassent les modèles baselines et répondent aux critères fixés en début de projet, garantissant à l'entreprise une réduction du temps de création des devis, une précision accrue et une meilleure maîtrise des marges.

Au-delà des performances techniques, le projet a également produit des livrables essentiels : un journal de projet détaillé, un modèle exportable, une documentation complète et une mini-application permettant de tester les prédictions. Ensemble, ces éléments constituent une base solide pour une future intégration dans les systèmes internes de l’entreprise ou pour des évolutions ultérieures.

En conclusion, le modèle développé représente une véritable valeur ajoutée stratégique pour Événements Pro Inc., en modernisant son processus de prévision, en renforçant la qualité de ses devis et en améliorant sa compétitivité sur un marché exigeant et dynamique.

# Annexes

Dictionnaire complète de données.

| Colonne | Type | Description | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Event_ID | int | Identifiant unique de l’événement | 452731 |
| Event_Type | string (catégorielle) | Type d’événement : Concert, Festival, Conférence, Exposition, Sport, Théâtre | Festival |
| Location | string (catégorielle) | Ville où l’événement se déroule | Sydney |
| Venue_Capacity | int | Capacité maximale du lieu (nombre de places) | 35 000 |
| Indoor_Outdoor | string (catégorielle) | Indique si l’événement a lieu en intérieur ou en extérieur | Outdoor |
| Date | date | Date prévue de l’événement | 2025-02-15 |
| Day_of_week | string (catégorielle) | Jour de la semaine correspondant à la date | Saturday |
| Month | int | Mois de l’année (1–12) | 2 |
| Season | string (catégorielle) | Saison: Summer, Autumn, Winter, Spring | Summer |
| Special_Holiday | int (0/1) | 1 si l’événement coïncide avec un jour férié ou période spéciale | 0 |
| Marketing_Budget | float | Budget marketing prévu (publicité, réseaux sociaux…) | 12 500.75 |
| Number_of_Ad_Channels | int | Nombre de canaux publicitaires utilisés | 5 |
| Pre_sale_Tickets | int | Nombre de billets vendus en prévente | 14 200 |
| Price_per_Ticket | float | Prix moyen du billet | 35.50 |
| Early_bird_discount | int (0/1) | Indique si une remise “early bird” a été proposée | 1 |
| Expected_Attendance | int | Nombre attendu de participants (prévision) | 28 000 |
| Historical_Attendance_Similar_Events | int | Moyenne de fréquentation d’événements similaires dans le passé | 30 500 |
| Ticket_Sales_Days_Before | int | Jours entre l’ouverture des ventes et la date de l’événement | 42 |
| Venue_Rental_Cost | float | Coût prévu pour la location du lieu | 85 000.00 |
| Staff_Cost | float | Coût prévu pour le personnel (sécurité, accueil, technique) | 22 300.00 |
| Stage_and_Equipment_Cost | float | Dépenses liées à la scène, au son et à l’éclairage | 45 000.00 |
| Permits_and_Licenses_Cost | float | Frais de licences, autorisations, assurances | 2 800.00 |
| Total_Cost | float | Variable cible : budget total de l’événement | 181 300.00 |
| Weather_Forecast | string (catégorielle) | Prévision météo le jour J : Sunny, Cloudy, Light_Rain, Heavy_Rain, Storm | Cloudy |
| Nearby_Events | int | Nombre d’événements concurrents proches en date/lieu | 3 |
| Competition_Level | string (catégorielle) | Niveau de concurrence : Low, Medium, High | Medium |
| Sponsorship | float | Montant estimé des sponsors / subventions | 25 000.00 |
| Actual_Attendance | int | Nombre réel de participants | 27 500 |
| Outcome_Success | int (0/1) | Indicateur de succès (1 si ≥60 % de fréquentation et profit positif) | 1 |